ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

районної ради

від " 19" травня 2017 № 198

ПРОГРАМА

енергоефективності Кіровоградської області

на 2017-2020 роки

ВСТУП

Програма енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки (далі - Програма) розроблена за ініціативи районної державної адміністрації з урахуванням положень:

Закону України "Про місцеві державні адміністрації";

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закону України "Про енергозбереження";

постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня  2010 року № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-        2017 роки" (зі змінами та доповненнями);

постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня  2011 року № 1056  "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями);

Указу Президента України від 28 липня 2008 року № 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів";

доручення Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2016 року                    № 41731/1/1-16 стосовно розроблення регіональних програм відшкодування частини суми кредитів або відсотків за кредитами населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на потреби термомодернізації житлових будівель, впровадження інших енергоефективних заходів, зокрема щодо забезпечення їх відповідними фінансовими ресурсами та інших нормативно-правових  актів України;

рішення Кіровоградської районної ради від 17 лютого 2017 року № 169 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району на 2017 рік";

Стратегії розвитку Кіровоградського району на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Кіровоградської районної ради від 01 листопада              2013 року № 257.

Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їх ефективне використання стало нагальною потребою.

Зміна соціально-економічної ситуації, яка відбулася в Україні протягом 2014-2015 років, спричинила кількаразове зростання вартості природного газу для всіх категорій споживачів. Одночасно з вартістю природного газу йде зростання вартості електричної енергії та енергоносіїв, що тягне за собою подорожчання житлово-комунальних послуг.

Враховуючи, що населення на сьогодні є найбільшим споживачем природного газу, інтенсифікація енергозбереження стає одним з основних питань, зокрема зменшення обсягів споживання природного газу шляхом заміщення його енергоносіями з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива, скорочення втрат тепла за рахунок впровадження енергоефективних заходів на об’єктах соціальної сфери та в житловому фонді.

Основною складовою низької енергетичної ефективності інженерних мереж і систем є високий рівень питомих витрат теплової енергії, холодної води, газопостачання у таких споживачів комунальних послуг як житлові будинки.

Значний позитивний ефект, зокрема у закладах бюджетної сфери, можна отримати шляхом зменшення споживання енергетичних ресурсів через впровадження нових енергоефективних проектів та ресурсозберігаючих технологій, наприклад, через використання еско-механізму.

На сучасному етапі особливо актуальним є проведення енергоаудиту як одного з ефективних методів зменшення споживання енергоносіїв.

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ В РАЙОНІ ПОЛІТИКИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Реалізація енергоефективних проектів є одним із стратегічних напрямів у діяльності районної державної адміністрації.

Протягом останніх років вживаються заходи щодо зменшення обсягів споживання природного газу, електроенергії та теплової енергії у бюджетній і соціальній сферах.

В районі реалізація політики з енергозбереження здійснювалася відповідно до програми енергоефективності Кіровоградського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 08 квітня 2016 року № 60.

З часу затвердження програми енергоефективності Кіровоградського району:

у бюджетній сфері району реалізовано енергозберігаючі проекти, вартість яких склала понад 9 млн. грн.;

проведено утеплення будівлі – 1 об’єкт;

проведена заміна вікон та дверей на енергоефективні – 31 об’єкт;

встановлення енергетичних світильників – 5 населених пунктів;

на 6 об’єктах  бюджетної сфери встановлено котли, які працюють на альтернативних видах палива;

обсяг теплової енергії, виробленої в районі з альтернативних видів палива за 2016 рік становила 562,5 Гкал, що складало 8,6% до загального районного обсягу виробленої теплової енергії;

кількість енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів району у 2016 році становила 920 шт.

В області створені умови для проведення якісних енергоаудитів, що дає можливість району ефективного використання коштів на енергоефективні заходи та визначення економічної вигоди від них.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

1. Питання впровадження енергозберігаючих заходів та реалізації енергозберігаючих проектів є на сьогодні вкрай актуальним.

Значний позитивний ефект можна отримати шляхом зменшення споживання енергетичних ресурсів через впровадження нових енергоефективних проектів та ресурсозберігаючих технологій.

Для прискорення процесу та розвитку ринку енергоефективних технологій вважається за необхідне удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження в районі. Для впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках Програмою пропонується механізм використання коштів районного бюджету на відшкодування частини суми кредиту за залученими в фінансово-кредитних установах короткостроковими кредитами, що надаються ОСББ на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

2. Впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери доцільно проводити на підставі комплексних енергоаудитів.

Саме проведення енергоаудиту дозволить виявити проблеми, розв’язання яких спричинить зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів, втрат теплової енергії при генерації та транспортуванні.

3. Основними проблемами є:

1) реалізація енергозберігаючих заходів без проведення енергоаудитів, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів;

2) нераціональне впровадження енергозберігаючих заходів;

3) фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішньобудинкових інженерних систем житлових будівель, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій, відсутність засобів обліку теплової енергії та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії;

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням та ефективне використання бюджетних коштів, зокрема за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів на підставі рекомендацій енергоаудитів.

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ  ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Виконання Програми дозволить:

1) реалізовувати на рівні району політику з енергозбереження належним чином, поліпшити якість впроваджених заходів з енергозбереження, зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів у закладах соціальної сфери, стимулювати населення району до впровадження енергозберігаючих заходів та альтернативного енергозабезпечення у житлових будинках;

2) забезпечити  підтримку населення щодо реалізації енергоефективних заходів у житловому секторі шляхом відшкодування частини суми за залученими кредитними коштами на їх впровадження.

2. За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах складає 50-65%, а теплової енергії – близько 50%.

За рахунок коштів районного бюджету відшкодовується ОСББ частина суми кредиту у розмірі 30% основної суми (тіла) кредиту, але не більше ніж 10 000 грн. за одним кредитним договором, на здійснення заходів з енергоефективності відповідно до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні  від 17 жовтня 2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями) у багатоквартирних будинках та відповідно до Порядку відшкодування з районного бюджету частини суми кредитів, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків Кіровоградського району до впровадження енергоефективних  та енергозберігаючих заходів у житлових будинках (додаток 4).

Одночасно слід відмітити низьку ефективність впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної та соціальної сфер без проведення належним чином аргументованого дослідження та виявлення недоліків, усунення яких призведе до належного економічного та енергозберігаючого ефекту.

3. Кінцева мета політики з енергозбереження – зменшення споживання енергоносіїв та, як наслідок, скорочення витрат на утримання та експлуатацію  об’єктів.

4. Для виконання Програми залучаються структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарат районної ради, об’єднанні територіальні громади та сільські ради Кіровоградського району.

5. Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щороку під час формування районного бюджету.

Кошти районного бюджету спрямовуються на виконання заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у закладах соціальної сфери та ОСББ.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 2.

6. Строк виконання Програми – 2017-2020 роки.

V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

1. Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних напрямів:

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах соціальної сфери;

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у багатоквартирних будинках, поліпшення комфорту мешканців та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

2. Досягнення поставленої мети можливе за рахунок таких заходів:

1) проведення

засідань за круглим столом, семінарів, виставок та інших заходів з питань реалізації на території Кіровоградського району політики з енергозбереження;

енергоаудитів на об’єктах соціально-культурної сфери;

роботи щодо укладання енергосервісних договорів;

2) фінансова допомога  ОСББ на впровадження енергоефективних заходів шляхом часткового відшкодування отриманих ними "теплих" кредитів;

4) популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

Основні напрямки діяльності та заходи щодо виконання Програми викладено у розділі ІХ.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) зменшити споживання природного газу по ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" до 4%;

2) провести енергоаудити та укласти енергосервісні договори на об’єктах соціально-культурної сфери району;

4) сформувати механізм залучення мешканцями багатоповерхівок в будинках ОСББ кредитних коштів на фінансування заходів з енергоефективності багатоквартирних будинків;

5) підвищити громадську активність населення району у проведенні енергоефективних заходів;

7) скоротити витрати на енергоносії як населенням, так і бюджетними закладами.

2. Показники успішності та ефективності районної Програми наведені у додатку 3.

VІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Координацію виконання заходів і завдань Програми здійснює Кіровоградська районна державна адміністрація, а саме управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг (в частині зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах соціально-культурної сфери району) та відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (в частині зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів), які здійснюють моніторинг щодо ходу виконання Програми.

2. Виконавці заходів Програми двічі на рік, до 10 липня та 10 січня, надають інформацію про хід її виконання управлінню економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг районної державної адміністрації.

3. Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації щороку до 25 січня подають інформацію департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації та постійній комісії Кіровоградської районної ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку.

4. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку.

VІІI.  Основні напрямки та заходи

Програми енергоефективності Кіровоградського району

на 2017-2020 роки

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зменшення споживання паливно-енергетич-них ресурсів на об’єктах соціально-культурної сфери району | 1) проведення засідань за круглим столом, семінарів, виставок та інших заходів з питань реалізації на території Кіровоградського району політики з енергозбереження | 2017- 2020 роки | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Видатків не потребує | - | - | - | - | Створення умов для вдалої реалізації політики з енергозбереження |
|  |  | 2) проведення енергоаудитів на об’єктах соціально-культурної сфери району; розрахунок базових рівнів теплоспоживання бюджетних закладів району (у разі укладання енергосервісних договорів) | 2017- 2020 роки | Структурні підрозділи районної державної адміністрації | районний бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Підвищення ефективності використання бюджетних коштів; впровадження раціональних енергозберігаючих заходів |
|  |  | 3) проведення роботи щодо укладання енергосервісних договорів | 2017- 2020 роки | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг | Видатків не потребує | - | - | - | - | Залучення небюджетних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів |
| Всього за напрямом: |  |  |  |  | Районний бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Зменшення споживання паливно-енергетич-них ресурсів населенням через стимулю-вання впровад-ження енерго-зберігаючих заходів | 1) укладання Генерального договору про співробітництво з уповноваженими банками у м.Кропивницькому щодо відшкодування частини суми кредиту на впровадження енергоефективних заходів ОСББ у Кіровоградському районі | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Видатків не потребує | - | - | - | - | Налагодження співробітництва з Кредитно-фінансовими установами |
|  |  | 2) відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | районний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Здешевлення кредитів, залучених ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках, зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | 4) проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з представниками ОСББ щодо переваг програм державної, обласної та районної підтримки на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках та користі отримання енергокредитів, висвітлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, сільські ради об’єднаних територіальних громад | Видатків не потребує | - | - | - | - | Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних жилих будинків та проведення заходів з їх модернізації |
| Всього за напрямом: |  |  |  |  | Районний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  |  | РАЗОМ: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі: районний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |

Примітка: * - обсяг видатків з місцевих бюджетів в установленому порядку визначається щороку під час затвердження показників місцевих бюджетів на відповідний рік та внесенню змін до них, виходячи з ресурсних можливостей бюджетів.

___________________

Додаток 1

до Програми енергоефективності

Кіровоградського району

на 2017-2020 роки, затвердженої

рішенням Кіровоградської районної ради

від    травня 2017 року № __

ПАСПОРТ

Програми енергоефективності Кіровоградського району

на 2017-2020 роки

| 1. | Програма затверджена рішенням Кіровоградської районної ради | від ___травня 2017 року № __ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
| 3. | Розробник Програми | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи районної державної адміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
| 6. | Учасники Програми | Структурні підрозділи районної державної адміністрації, апарат районної ради, сільські ради, об’єднані територіальні громади |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | 600,0 тис.грн. |
|  | у тому числі: кошти районного бюджету | 600,0 тис.грн. |

Додаток 2

до Програми енергоефективності

Кіровоградського району

на період 2017-2020 років, затвердженої

рішенням Кіровоградської районної ради

від    травня 2017 року № __

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми енергоефективності Кіровоградського району

на 2017-2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | За роками: |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. у тому числі: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
| обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |

_______________________

Додаток 3

до Програми енергоефективності  Кіровоградського району

на 2017-2020 роки, затвердженої

рішенням Кіровоградської районної ради

від __ травня 2017 року № __

ПОКАЗНИКИ УСПІШНОСТІ

та ефективності Програми енергоефективності Кіровоградського району

на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього за період дії програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### І. Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість проведених енергоаудитів на об’єктах соціально-культурної сфери району | кількість | - | 4 | 6 | 6 | 10 | 26 |
| 2. | Кількість ОСББ, що отримали відшкодування за енергокредитами за рахунок коштів районного бюджету | одиниць | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 3. | Кількість укладених енергосервісних договорів на об’єктах соціально-культурної сфери району | одиниць | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| #### ІІ. Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення споживання природного газу по ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" | % | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

________

Додаток 4

до Програми енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської районної ради

від  ___ травня 2017 року №___

ПОРЯДОК

відшкодування з районного бюджету частини суми кредитів, залученими об’єднаннями співвласників  багатоквартирних будинків, Кіровоградського району до впровадження енергоефективних  та енергозберігаючих заходів у житлових будинках

1. Порядок визначає механізм використання передбачених в районному бюджеті коштів на реалізацію Програми енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків Кіровоградського району (далі - ОСББ)  в Кредитно-фінансовій установі коротко-, довгострокових кредитів на впровадження енергоефективних заходів на 2017-2020 роки (далі - Порядок).

2. Відшкодування частини суми кредитів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво (див. додаток) між головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на фінансування заходів з енергоефективності, та Кредитно-фінансовою установою.

3. Відшкодування ОСББ частини суми кредитів на впровадження заходів з енергоефективності здійснюється відповідно до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні  від 17 жовтня 2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями)  у багатоквартирних будинках на придбання:

1) обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2) обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення;

3) теплонасосної системи для водяної системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

4) системи сонячного теплопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

5) обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

6) вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

7) багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

8) обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

9) світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

10) дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

4. ОСББ на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

5. Кредитно-фінансова установа не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між Кредитно-фінансовою установою та ОСББ подає головному розпоряднику бюджетних коштів реєстр позичальників, які отримали кредит для зазначених у пункті 5 цього Порядку цілей.

6. Для здійснення заходів, передбачених цією Програмою, головний розпорядник бюджетних коштів щомісяця, до 25 числа місяця, наступного за звітним, на підставі Генерального договору, укладеного з Кредитно-фінансовою установою та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого цим Порядком, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідної Кредитно-фінансової установи для відшкодування частини суми кредиту.

7. Кредитно-фінансова  установа протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів від головного розпорядника бюджетних коштів перераховує їх на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в кредитно-фінансовій установі, для відшкодування частини суми кредиту.

8. Кредит надається позичальникам в національній валюті Кредитно-фінансовою установою на здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

9. Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту Кредитно-фінансова установа подає головному розпорядникові бюджетних коштів щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за звітним, два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого пунктом 5 цього Порядку.

10. Відшкодування частини суми кредитів, що надані ОСББ здійснюється у порядку черговості.

11. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених в районному бюджеті Кіровоградського району на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань, в порядку черговості надходження до головного розпорядника бюджетних коштів зведених реєстрів позичальників.

12. Відшкодування, передбачене Програмою, здійснюється за кредитними договорами, укладеними, починаючи з моменту затвердження Програми Кіровоградською районною радою.

13. Відшкодування позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово у розмірі 30% основної суми (тіла)  кредиту на здійснення заходів з енергоефективності, передбачених пунктом 5 цього Порядку, але не більше ніж 50000 грн. за одним кредитним договором.

14. Відшкодування позичальнику частини суми (тіла) кредиту на цілі, передбачені цим Порядком, проводиться одноразово протягом одного бюджетного періоду.

15. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

16. У кредитному договорі у графі "цілі кредитування" має зазначатись "у межах Програми енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки" із подальшим переліком енергоефективних матеріалів та/або обладнання заходів, на які надається кредит.

17. За кожним із заходів, передбачених цим Порядком, Кредитно-фінансова установа формує окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

1) повне найменування юридичної особи - позичальника;

2) ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ);

3) юридичну та фактичну адресу місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

4) адреса будинку, в якому впроваджуються енергоефективні заходи, передбачені цим Порядком, із зазначенням  типу будинку (багатоквартирний),

5) відомості щодо енергоефективних заходів із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до пункту 5 цього Порядку;

6) номер, дата укладення та термін дії кредитного договору;

7) загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів (у гривнях);

8) розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу), що підлягає відшкодуванню відповідно цього Порядку (у гривнях).

18. Обов’язковою умовою для включення Кредитно-фінансовою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є надання таким позичальником до Кредитно-фінансової установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Для заходів, передбачених цим Порядком, до документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать рахунок-фактура та договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар та його встановлення (акти виконаних робіт та інші підтверджувальні документи), що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

19. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в Кредитно-фінансовій установі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику бюджетних коштів на його письмову вимогу.

20. Кредитно-фінансова установа здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ,  які підтверджують цільове використання кредитних коштів та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих відповідно до цього Порядку.

21. Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань у  Головному управлінні Державної казначейської служби України в Кіровоградській області та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

22. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку реєстраційний рахунок (загального та/або спеціального фонду) у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Кіровоградській області для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

23. Бюджетні кошти не виділяються суб’єктам господарювання, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідовуються.

_______________

Додаток

до Порядку

(пункт 2)

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____

про співробітництво

м. Кропивницький                                                            "___"_________201_ року

Кіровоградська районна державна адміністрація (далі – Головний розпорядник коштів), в особі голови ______________, що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з однієї сторони та ___________________(далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони,  уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Головним розпорядником коштів відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені здійснення заходів у сфері енергоефективності, спрямованих на виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, у межах Програми енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської районної ради від _____ 2017 року №___  (далі – Програма), у розмірах та Порядку, що визначено цим Договором.

2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

3. Головний розпорядник коштів надає ОСББ відшкодування частини суми кредиту за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 30 відсотків основної суми (тіла)  кредиту, але не більш як 50000 гривень за одним кредитним договором на придбання енергозберігаючих матеріалів та/або обладнання.

ІІ. Основні завдання Сторін

1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

1) спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

2) обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори.

ІІІ. Обов'язки і права Головного розпорядника коштів:

1. Обов'язки Головного розпорядника коштів:

1) прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри позичальників, які отримали кредит у рамках Програми;

2) прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені Реєстри позичальників, згідно з пунктом 4.1.4 цього Договору;

3) не пізніше двадцять п’ятого числа, наступного місяця, перераховувати кошти відшкодування частини суми кредиту, згідно із зведеними Реєстрами позичальників на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі;

4) повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності;

5) не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Головному розпоряднику коштів у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором;

6) виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

2. Головний розпорядник коштів має право:

1) здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору, запитувати у Кредитно-фінансової установи документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;

2) здійснювати заходи із перевірки усіх документів Позичальників.

ІV. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

1) визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, передбачених у пункті 1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному Реєстрі;

2) формувати Реєстр позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору;

3) не рідше одного разу на тиждень подавати Головному розпоряднику коштів сформований за цей час Реєстр нових позичальників,  які отримали кредит за Програмою.

4) формувати та подавати Головному розпоряднику коштів, не пізніше п'ятнадцятого  числа наступного місяця, зведений Реєстр позичальників, згідно з формою додатку 2 до цього Договору;

5) перераховувати, скеровані Головним розпорядником коштів на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для відшкодування частини суми кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та кредитних договорів, укладених у межах цього Договору;

6) повідомляти Головного розпорядника коштів про повне дострокове погашення кредиту до часу надходження коштів, призначених на відшкодування частини кредиту, на наступний робочий день після його погашення.

2. Кредитно-фінансова установа має право відмовити Позичальнику в наданні кредиту у випадку:

1) невідповідності пакету документів, наданих Позичальником, вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору.

2) прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

V. Відповідальність Сторін

1. Сторони  цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором відповідно чинного законодавства.

2. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

3. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення ОСББ,  які отримали кредит за Програмою, у Реєстр позичальників до цього Договору.

4. Головний розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів відшкодування частини суми кредиту Позичальників з районного бюджету.

5. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головним розпорядником коштів здійснювати відшкодування частини суми кредиту, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

VІ. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

VІІ. Строк дії Договору

1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до_____________, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін.

Сторона, що бажає розірвати Договір, у письмовому вигляді повідомляє не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

VІІІ. Прикінцеві положення

1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод.

2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, розв'язуються шляхом проведення переговорів між Сторонами спору, у разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ІХ. Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Кредитно-фінансова установа ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ М.П. | Кіровоградська районна державна адміністрація м.Кропивницький, вул. Дарвіна,25 Особовий рахунок № _________ в ГУДКСУ у Кіровоградській області, МФО _______________ Код в ЄДРПОУ_________. Голова Кіровоградської районної державної адміністрації _____________________ М.П. |
| --- | --- |

Додаток 1

до Генерального договору

від ____________      №_____________

РЕЄСТР №_______

позичальників, які отримали кредит

у ____________________________________________________________

(назва кредитно-фінансової установи)

за Програмою енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки

за _______________  201__ р.

(місяць)

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

______________________________________

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - позичальника | Код в ЄДРПОУ юридичної особи - позичальника | Юридична адреса | Адреса будинку, в якому впроваджуються заходи | Ціль кредиту | Номер, дата укладання та строк дії кредитного договору | Сума кредиту, грн. | Розмір відшкодування, % | Розмір відшкодування, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник кредитно-фінансової установи

________________________________                              ______________                                                               __________________________

(посада)                                                            (підпис)                                                                              (ініціал та прізвище)

М.П.

“____” _____________________ 201__р.

Додаток 2

до Генерального договору

від ____________      №_____________

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР №_______

позичальників, які отримали кредит

у ________________________________________________________________

(назва кредитно-фінансової установи)

за Програмою енергоефективності Кіровоградського району на 2017-2020 роки

за _______________  201__ р.

(місяць)

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

______________________________________

| № з/п | Повне найменування юридич ної особи - позичальника | Код в ЄДРПОУ юридичної особи – позичальни-ка | Юридична адреса позича- льника | Адреса будинку, в якому впровад-жуються заходи | Номер, дата укладання та строк дії кредитного договору | Загальна вартість придбаного енергоефек-тивного обладнання/ матеріалів | Відомості щодо енергоефе-ктивних заходів | Сума кредиту, грн. | Сума, з якої нарахо-вується розмір відшко-дування, грн. | Розмір відшко-дування, % | Розмір відшко-дува- ння, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник кредитно-фінансової установи

________________________________                              ______________                                                               __________________________

(посада)                                                            (підпис)                                                                              (ініціал та прізвище)

М.П.

“____” _____________________ 201__р.