# Додаток 1

# до районної програми “Питна вода Кіровоградського району”  на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії

# Кіровоградської районної ради п’ятого скликання

# від  20  грудня  2013 року  № 268

(в редакції рішення Кіровоградської районної ради від

«18» травня 2018 № 358)

ПАСПОРТ

районної цільової програми «Питна вода

Кіровоградського району» на 2014-2020 роки

| 1 | Програма затверджена: рішенням районної ради від 20 грудня 2013 року № 268 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Кіровоградська районна державна адміністрація |
| 3 | Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми |  |
| 4 | Розробник програми | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Кіровоградської райдержадміністрації |
| 5 | Співрозробники програми | - |
| 6 | Відповідальний виконавець програми | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Кіровоградської райдержадміністрації |
| 7 | Учасники програми | Фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських рад та суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
| 8 8.1. | Термін реалізації програми | 2013-2020 роки |
|  | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | Один етап |
| 9 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | 28707,78 |
|  | кошти державного бюджету | 28225,1 |
|  | кошти обласного бюджету |  |
|  | кошти районного бюджету |  |
|  | кошти сільського бюджету | 478,39 |
|  | кошти небюджетних джерел | 4,29 |
| 11 | Основні джерела фінансування програми | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |

Головний спеціаліст відділу регіонального

розвитку, містобудування, архітектури та

житлово-комунального господарства

Кіровоградської райдержадміністрації                                            В. БАБОША

# Додаток 3

# до районної програми “Питна вода Кіровоградського району”  на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії

# Кіровоградської районної ради п’ятого скликання

# від  20  грудня  2013 року  № 268

(в редакції рішення Кіровоградської районної ради від «18» травня 2018 № 358)

Завдання і заходи

до районної цільової програми

«Питна вода Кіровоградського району» на 2014-2020 роки

для забезпечення населення якісною питною водою

| Сільська рада | Найменування заходу та місце його впровадження | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | У тому числі за роками: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Аджамська | Хлорування громадських колодязів в с. Аджамка (46шт), с. Привілля (4 шт.) | Сільський бюджет | 1,2 |  | 0,6 | 0,6 | Покращення якості води |
|  |  | Інші джерела | 2,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| Бережинська | Хлорування громадських колодязів в с. Бережинка (17 шт.) | Сільський бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення |
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Миру, Шкільна, Центральна в с. Бережинка | Сільський бюджет | 316,46 | 316,46 |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет | 1183,0 | 1183,0 |  |  |  |
|  | Будівництво КНС та очисних споруд з вбудованим блоком попередньої біологічної очистки від житлового масиву с. Бережинка вул. 30 років Перемоги Кіровоградського району Кіровоградської області | Державний бюджет | 3743,7 |  | 3743,7 |  |  |
| Веселівська | Дезінфекція громадських колодязів в с. Веселівка (13шт), с. Зелений Гай (5 шт.) | Інші джерела | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Покращення якості води |
| Високобай-рацька | Хлорування громадських колодязів в с. Високі Байраки (17 шт.), с. Андросове (2 шт.), с. Червоний Кут (3 шт.), с. Рожнятівка (2 шт.) | Сільський бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Покращення якості води |
| Вільненська | Реконструкція насосної станції та внутрішньо дворових каналізаційних мереж с. Вільне Кіровоградського району Кіровоградської області | Державний бюджет | 11839,9 |  |  | 11839,9 | Покращення якості надання послуг з водопостачання |
| Гаївська | Хлорування громадських колодязів в с. Гаївка (12 шт.) та с. Новогригорівка (4 шт.) | Сільський бюджет | 1,0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Покращення якості води |
| Грузьківська | Ремонт та утримання громадських колодязів в с. Грузьке (52 шт.) | Сільський бюджет | 16,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | Покращення якості води |
| Клинцівська | Хлорування громадських колодязів в с. Клинці (27 шт.) | Сільський бюджет | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Покращення якості питної води |
| Миколаївська | Хлорування громадських колодязів в с. Миколаївка (10 шт.), с. Українка (12 шт.), с. Корлюгівка (1 шт.), с. Шевченкове (12 шт.) | Сільський бюджет | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | Покращення якості води |
|  |  | Інші джерела | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Чистка шахтного колодязя, придбання насосу та ремонт водомережі сел. Шостаківка | Сільський бюджет | 75,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | Покращення забезпечення населення водою |
| Новоолексан-дрівська | Хлорування та утримання громадських колодязів в с. Новоолександрівка (2 шт.), с. Медерове (23 шт.), с. Молодецьке (10 шт.), с. Нововолодимировка (1 шт.) | Сільський бюджет | 2,5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | Покращення забезпечення населення водою |
| Овсяниківська | Хлорування громадських колодязів на території сільської ради (2 шт.) | Сільський бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Покращення якості питної води |
| Покровська | Хлорування та утримання громадських колодязів в с. Покровське (16 шт.) | Сільський бюджет | 22,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | Покращення якості води |
| Созонівська | Будівництво очисних споруд в с. Созонівка | Державний бюджет | 11458,5 |  | 11458,5 |  | Покращення екологічного стану місцевості |
|  | Всього |  | 28707,78 | 1567,8 | 15253,14 | 11886,8 |  |

Заступник голови  районної ради                                                                                                                     Н. ВІТЮК

Додаток 4

# до районної програми «Питна вода Кіровоградського району» на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням

# Кіровоградської районної ради

# від  20  грудня  2013 року  № 268

(в редакції рішення Кіровоградської районної ради від     «18» травня 2018 № 358)

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування

районної  цільової програми «Питна вода Кіровоградського району»

на 2014-2020 роки

| Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всього | У тому числі за роками: |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 28707,78 | 1183,0 | 15202,2 | 11839,9 |
| Сільський бюджет | 478,39 | 383,42 | 49,56 | 45,52 |
| Інші джерела | 4,29 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Всього | 28225,1 | 1415,9 | 15253,14 | 11886,8 |

Заступник голови  районної ради                                                                                                        Н. ВІТЮК