Додаток 3

до рішення Кіровоградської

районної ради

"21" вересня 2018 р. № 400

**«VІІI. Основні напрямки та заходи**

**програми енергоефективності Кіровградського району**

**на 2017-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Напрям діяльності**  **(пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк вико-нання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування,**  **тис. гривень:** | | | | **Очікуваний результат** |
| **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зменшення споживання паливно-енергетич-них ресурсів на об’єктах соціально-культурної сфери району | 1) проведення засідань за круглим столом, семінарів, виставок та інших заходів з питань реалізації на території Кіровоградського району політики з енергозбереження | 2017- 2020 роки | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | Кошти районного бюджету таіншихджерел, не забороненихчиннимзаконодавствомУкраїни | - | | 20 | | 20 | | 20 | | Створення умов для вдалої реалізації політики з енергозбереження | | |
| 2) проведення енергоаудитів на об’єктах соціально-культурної сфери району;  розрахунок базових рівнів теплоспоживання бюджетних закладів району (у разі укладання енергосервісних договорів) | 2017- 2020 роки | Структурні підрозділи районної державної адміністрації | Кошти районного бюджету | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Підвищення ефективності використання бюджетних коштів;  впровадження раціональних енергозберігаючих заходів | |
|  |  | 3) проведення роботи щодо укладання енергосервісних договорів | 2017- 2020 роки | Управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг районної державної адміністрації | Видатків не потребує | - | | - | | - | | - | | Залучення небюджетних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів | |
|  |  | 4) встановлення енергозберігаючих LED ламп у приміщеннях, де розміщуються структурні підрозділи та апарат районної державної адміністрації | 2017- 2020  роки | Кіровоградська районна рада, апарат, структурні підрозділи районної державної адміністрації та районної ради | Кошти районного бюджету таіншихджерел, не забороненихчиннимзаконодавствомУкраїни | - | | 20,0 | | 30,0 | | 30,0 | | Економія електроенергії та бюджетних коштів, що витрачаються на використану електроенергію | |
| **Всього за напрямом:** | | | | | Кошти районного бюджету | **100,0** | | **140,0** | | **150,0** | | **150,0** | |  | |
| 2. | Зменшення споживання паливно-енергетич-них ресурсів населенням через стимулю-ваннявпровад-женняенерго-зберігаючих заходів | 1) укладання Генерального договору про співробітництво з уповноваженими банками у м.Кропивницькому щодо відшкодування частини суми кредиту на впровадження енергоефективнихзаходів ОСББ, фізичних осіб у Кіровоградській області | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | Видатків не потребує | - | | - | | - | | - | | Налагодження співробітництва з Кредитно-фінансовими установами | |
| 2) відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | Кошти районного бюджету | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Здешевлення кредитів,  залучених ОСББна впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках,  зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів | |
| 3) відшкодування частини суми кредитів та/або частини відсоткової ставки за кредитами, залученими фізичними особами на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (враховуючи придбання "негазових" котлів) для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | Кошти районного бюджету таіншихджерел, не забороненихчиннимзаконодавствомУкраїни | 0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Здешевлення кредитів,  залучених фізичними особами, на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках,  зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів | |
|  |  | 4) проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з представниками ОСББ, фізичними особами щодо переваг програм державної, обласної та районної підтримки на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках та користі отримання енергокредитів, висвітлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті РДА | 2017- 2020 .роки | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | Видатків не потребує | - | | - | | - | | - | | Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних жилих будинків та проведення заходів з їх модернізації | |
| **Всього за напрямом:** | | | | | Кошти районного бюджету таіншихджерел, не забороненихчиннимзаконодавствомУкраїни | | **50,0** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |  |
| **ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:** | | | | | **РАЗОМ:** | | **150,0** | | **240,0** | | **250,0** | | **250,0** | |  |
| **у тому числі: районний бюджет** | | **150,0** | | **225,0** | | **235,0** | | **235,0** | |

Примітка: \* - обсяг видатків з місцевих бюджетів в установленому порядку визначається щороку під час затвердження показників місцевих бюджетів на відповідний рік та внесенню змін до них, виходячи з ресурсних можливостей бюджетів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»